予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 ぎふ清流文化プラザ施設設備整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　文化振興課　文化施設係　電話番号：058-272-1111（内2459）

E-mail：c11146@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　1,349,836千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,349,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188,800 | 161,036 |
| 決定額 | 1,338,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188,800 | 150,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成23年4月から休止している未来会館については、県有財産の有効活用という観点から、「文化施設」と「運転教育施設」の二つの機能をあわせ持つ複合的な施設「ぎふ清流文化プラザ」として、平成27年度にオープンする予定である。

運転教育センターの機能を移転することに伴い、既存の文化施設の一部を改修することに加え、平成26年度の既存設備の点検により新たに判明した設備の劣化状況に応じて修繕又は更新を行う必要がある。

また、平成27年度のオープンに向けて、改修工事が計画的に実施できるよう、公共建築住宅課及び警察本部関係課と連携を図る必要がある。

（２）事業内容

ぎふ清流文化プラザのオープンに向けて施設の改修工事を実施する。

- 運転教育施設機能の移転に伴う施設改修

②経年劣化に伴う施設改修

③上記施設改修に付随する工事

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設の改修工事であるため県費による負担が妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 本体工事 | 1,188,800 | 建物改修に係る工事費、工事管理費、事務費等 |
| 付帯工事 | 161,036 | 建物以外に係る改修工事費 |
| 合計 | 1,349,836 |  |

決定額の考え方 過去の類似事業の状況等を勘案し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）事業主体及びその妥当性

県有施設であるぎふ清流文化プラザの改修工事は、当該施設を所管する文化振興課が主体的に行うことが妥当である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成23年4月から休止している未来会館に警察本部が所管する運転教育センターの機能を移転させ、文化施設と運転教育施設の二つの機能をあわせ持つ施設「ぎふ清流文化プラザ」として、平成27年9月下旬にオープンするため、必要な改修工事を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設の改修工事であり、定量的な指標で表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県民文化ホール未来会館改修工事 工期：平成26年9月25日～平成27年6月30日

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成27年9月下旬のオープンに向け、館内の改修工事を実施している。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 未来会館は文化施設であるため、運転教育施設の機能を移転するにあたっては、施設を改修することが必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成27年9月下旬の開館に向けて、改修工事を実施中である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 平成27年9月下旬の開館に向けて、改修工事を実施中である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 既存の文化施設を改修することから、開館後の施設の管理運営について警察本部との調整が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成27年度9月下旬にオープンできるよう、改修工事を実施する。 また、開館後は、文化施設と運転教育施設の二つの機能を有する複合的施設となることから、警察本部等関係機関と連携調整を図り、施設の管理運営方法等について調整する。