予算要求資料

平成２７年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：医務費　　目：医務費

事業名 看護師等養成所教育環境整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　看護係　電話番号：058-272-1111（内2537）

E-mail： c11229@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        7,442千円（前年度予算額： 20,619千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 20,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,619 |
| 要求額 | 7,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,442 |
| 決定額 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・　下呂看護専門学校は、看護に必要な基礎知識、技術及び態度を修得し、併せて豊かな人間性と感性を備え、地域社会に貢献しうる看護師の育成を目的とし、昭和59年4月に開校

・　しかし、建物は建設され築30年が経ており、また過去に大規模な修繕工事等も実施していないことから老朽化が著しい建物となっている。

・　そのため、平成26年度から校舎及び寄宿舎を計画的に改修する。

（２）事業内容

・　平成27年度においては、寄宿舎の屋上外壁等を改修するための実施設計を行い、平成28年度において改修工事を実施する。

・　建物概要

寄宿舎棟　鉄筋コンクリート造３階建、延べ面積1,670㎡

・　概算事業費

実施設計委託費：7,442千円、工事費（H28）：129,166千円

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 7,442 | 実施設計に要する経費 |
| 合計 | 7,442 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成28年度に寄宿舎棟改修工事が実施できるよう、平成27年度中に実施設計を行う

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

実施設計を行うものであり、指標設定することはできない

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成26年度に校舎の改修工事を実施した 工期：平成26年8月～12月

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 改修工事の実施により、学生、来校者等の安全確保が図られた

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 老朽化が著しいため、早急に改修を行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 計画に基づき実施している |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 隣接する寄宿舎棟を計画的に改修することにより、学生、来校者等の安全対策を確保する

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成28年度において、速やかに改修工事を発注する