予算要求資料

平成２７年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 希望が丘学園解体撤去工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　221,500千円（前年度予算額：5,530千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 5,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,530 |
| 要求額 | 221,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,500 |
| 1月29日時点 査定額 | 221,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,500 |
| 決定額 | 221,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・　希望が丘こども医療福祉センター建設後に、現希望が丘学園の敷地は、新岐阜希望が丘特別支援学校の屋内運動場、障がい者用体育館及び駐車場等の用地とすることが計画されている。

・　県立希望が丘学園及び県立希望が丘特別支援学校の再整備に伴い、老

朽化した現希望が丘学園の解体撤去を行う必要がある。

（２）事業内容

現希望が丘学園の解体撤去工事を行う。

○施設の概要

昭和49年に整備（築後40年）

2階建て鉄骨造

敷地面積12,125㎡、建物延床面積8,649㎡

希望が丘学園：手足の機能などに障がいのある肢体不自由の治療訓

練を行う施設

・事業スケジュール

平成26年度：実施設計

27年度：解体撤去工事

（３）県負担・補助率の考え方

現希望が丘学園の敷地は、新岐阜希望が丘特別支援学校の屋内運動場、障がい者用体育館及び駐車場等の用地とすることが計画されており、建設事業遂行のために解体撤去が必要となるため、県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 事務費 | 436 |  |
| 委託料 | 2,107 | 解体工事の工事監理委託料 |
| 工事請負費 | 217,826 | 解体工事に係る工事請負費 |
| 負担金 | 1,131 | 水道管布設に係る負担金 |
| 合計 | 221,500 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

なし

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 希望が丘学園を解体し、新岐阜希望が丘特別支援学校屋内運動場、障がい者用体育館及び駐車場等のための用地として有効活用する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 希望が丘学園 （既存施設） | １施設 （H25） | １施設 （H24） | １施設 （H25） | １施設 （H26） | 1施設 （H27） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 解体に係る詳細設計を実施

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 解体に係る詳細設計に基づき、平成２７年度に解体撤去工事を行う。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 新岐阜希望が丘特別支援学校の屋内運動場、障がい者用体育館及び駐車場等の用地として有効活用するためには解体撤去工事が必要不可欠であり、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 解体工事に伴う振動・騒音等、周辺地域への影響を軽減するため、必要な対策を行う。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 工事実施にあたっては、周辺住民の住環境への影響に配慮した安全な工事に努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成27年度中に解体撤去工事は完了する予定。