予算要求資料

平成27年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

事業名 中央家畜保健衛生所整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　畜産課　衛生防疫係　電話番号：058-272-1111（内2873）

E-mail： c11437@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　258,403千円（前年度予算額：158,508千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 158,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,200 | 103,308 |
| 要求額 | 258,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,500 | 86,903 |
| 決定額 | 255,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,500 | 84,393 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

整備される家畜保健衛生所の解剖棟及び実験排水などの処理について周辺住民から特殊排水装置を設置し、処理するよう要望がある。

また、3か年事業の2年目にあたり、インフラ及び建設工事の一部を実施する。

（２）事業内容

①特殊排水設備の設置

②インフラおよび建設工事（整備2ヵ年目工事）

（３）県負担・補助率の考え方

県１０/１０

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託費 | 236,954 | インフラ及び建設工事 |
| 備品購入 | 21,449 | 特殊排水設備による施設内排水の浄化 |
| 合計 | 258,403 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

有

（２）事業主体及びその妥当性

事業主体：県

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 家畜保健衛生所稼働までに、排水装置を整備し、環境に配慮した施設とする。さらに2か年目工事として、インフラの整備及び建築の基礎となる工事を完了することを目標とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

緊急的な対応あるいは施設整備の一部工事であるため、指標を定めるのは適当でない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・造成工事のための設計 ・建築及び設備工事のための設計 ・家畜保健衛生所整備のための造成工事に着手

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・最大限の面積を確保し、適正な土地利用による造成設計が図られた。 ・県の新しい基幹家畜保健衛生所として相応しい建築・設備設計が図られ た。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 家畜保健衛生所からの排水の処理を行うことは、今後の地域環境を考慮すると必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 排水処理施設の設置は環境汚染を未然に防ぐことができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 施設から出る排水を一元管理し、適正処理の上、排水することで事業の効率化が図られる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 周辺地域の環境を考慮し、家畜保健衛生所からの排水処理施設が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 排水処理装置を設置することで、環境に配慮した施設とする。