予算要求資料

平成27年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農地費　目：農地事業諸費

事業名 里地里川生態系保全支援事業（単補）（任意） 生きものにぎわう水田再生事業（任意）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農村振興課　農村支援係　電話番号：058-272-1111（内3157）

E-mail： c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　32,770千円（前年度予算額：18,200千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 0 | 0 |
| 要求額 | 32,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,770 | 0 | 0 |
| 決定額 | 32,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,770 | 0 | 0 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

水田やため池をはじめとした里地の生態系保全活動のモデル事業として、外来種駆除、生きものに配慮した水路の整備、水田魚道の設置など生態系ネットワークの復活に取り組む活動を支援する。

（２）事業内容

①里地里川生態系保全支援事業費補助金

・里地里川生態系保全支援事業（団体支援）

河川や水田、農業用水路などにより形成されていた里地里川の生態系を復活させるため、モデル的な取組みを実施する団体等に対し支援

【実施主体】ＮＰＯ法人、地域団体等

【補助率】10/10 (1団体当たり上限2,500千円)

・里地里川生態系保全支援事業（市町村支援）

農業用排水路におけるスクミリンゴガイの駆除など、農地や農業用施設を対象とする生態系保全に取り組む市町村に対し支援

【実施主体】市町村

【補助率】1/2

②里地里川生態系保全推進費【実施主体：県】

団体支援に募集のあった提案を評価する会議の開催経費

③生きものにぎわう水田再生事業費【実施主体：県】

水田の持つ魚の産卵、繁殖、育成の場所としての機能を取り戻すため、水路間の落差や水路と水田の落差をつなぐ水田魚道設置の促進及び効果検証の実施

（３）県負担・補助率の考え方

「里地里川生態系保全支援事業、（団体支援）、（推進費）」及び「生きものにぎわう水田再生事業」は公募型及び県が直接実施し、先進的取組みの普及啓発等県下全域を対象に行うもので、全額県費は妥当。

「里地里川生態系保全支援事業（市町村支援）」は、地域が限定されることから市町村等にも応分の負担を求めることとし、補助率は1/2

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 賃金 | 650 | 第３種雇員 |
| 共済費 | 2 | 上記共済費 |
| 報償費 | 89 | 評価会議構成員及び講師への報償費 |
| 旅費 | 641 | 構成員旅費及び職員業務旅費 |
| 消耗品費 | 1,349 | 研修資料、水田魚道材料、採集用具等 |
| 燃料費 | 158 | 公用車燃料代 |
| 会議費 | 6 | 構成員お茶代等 |
| 光熱水費 | 24 | 電気使用量 |
| 役務費 | 48 | 郵便代 |
| 保険料 | 5 | 現地研修保険料 |
| 委託料 | 470 | 安定同位体比分析 |
| 使用賃借料 | 88 | 会場使用料等 |
| 備品購入費 | 670 | 計測機器購入費 |
| 補助金 | 28,570 | 里地の生態系保全に関する取り組みに係る経費に対する助成 |
| 合計 | 32,770 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

ぎふ農業農村基本計画、ぎふ農業農村整備アクションプラン

（２）後年度の財政負担

清流の国ぎふ森林環境基金を活用し平成２８年度まで実施。その後は事業の達成状況や効果等を検証し、以降の対応や方針を決定

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 里地里川の環境を復活・保全するための取り組みを実施、支援することで近年崩れつつある里地里川の生態系の保全を図ります。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里地における生態系保全に取り組む団体数（延べ数） (ぎふ農業農村整備アクションプラン) | 0 団体 （H23） |  | 9 団体 （H25） | 16団体 （H27） | 56.0％ |
| 水田魚道の設置に取り組む地区数 (ぎふ農業・農村基本計画) | 0 地区 （H21） | 8 地区 （H24） | 10 地区 （H25） | 20地区 （H27） | 50.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

－

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） (1)里地生態系保全支援事業（団体支援）：５団体 (2)里地生態系保全支援事業（市町村支援）：６市町 (3)水田魚道設置研修会の開催：養老町有尾字下池地内で開催（H26.6.29）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 里地の生態系を保全する活動を実施する5団体および6市町に対し支援を行うことで、里地の環境保全が図られる。 水田魚道設置研修会において、環境保全に取り組んでいる地域の関係者などに対し、水田の持つ魚の産卵・繁殖・育成の場の復活による環境保全の大切さを伝えられたため、各地域での普及に期待している。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 本事業により、里地における生態系の保全を推進することで各地域での環境保全の普及、意識の高揚にもつながり事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 活動支援への団体からの要望もあること、また水田魚道についても平成26年度末には12地区での設置と増加しており、事業効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 水田魚道設置研修を開催するにあたり、現地事務所、市町村、地元関係者と連携することで事務の効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 高齢化や過疎化などにより、耕作放棄地の増加など農村地域の荒廃が懸念され、里地における生態系の確保が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 環境保全や地球温暖化防止、生物多様性など県民の関心が高まっており、里地においても様々な課題があるため、団体や市町村が行う活動への支援や水田魚道の設置による生態系保全など引き続き実施していく必要がある。