予算要求資料

平成27年度当初予算 支出科目　款：災害復旧費　項：農林水産施設災害復旧費　　　　目：農地災害復旧費

事業名 団体営農地災害復旧費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農地整備課　農地防災係　電話番号：058-272-1111（内3185）

E-mail：c11431@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　600,100千円（前年度予算額：184,657千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 184,657 | 180,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,130 |
| 要求額 | 600,100 | 585,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,286 |
| 決定額 | 600,100 | 585,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,286 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成２６年８月発生台風１１号豪雨災害、平成２５年８月発生豪雨災害等により、県内各地（特に中濃、飛騨地方）において、農地畦畔の流出による農地被害、農業用施設の被害が生じた。このため、被害を受けた農地・農業用施設を早急に復旧する。

（２）事業内容

・農地災害復旧事業

農地（耕作の目的に供される土地）における災害復旧

・農業用施設災害復旧事業

農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路及び農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設）における災害復旧

・農地、農業用施設の復旧に要する費用

過年災　補助金　561,352千円　現年災　補助金　24,462千円

事務費　 13,748千円　　　　　事務費　　 538千円

（３）県負担・補助率の考え方

国１００％（事務費については県１００％）

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 585,814 | 災害復旧事業に対する助成 |
| その他 | 14,286 | 【事務費】本事業に必要な事務費 |
| 合計 | 600,100 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

- 各種計画での位置づけ

長期構想上の位置付け

I　安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

６　社会資本の安全性が高く、災害への備えが整った地域をつくる。

・山地、農地、河川、道路等の災害対策を進める。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 異常な天然現象により被災した農地及び農業用施設等について、従前の機能を３年以内に回復させるため市町村等が行う必要な整備に対して補助する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H25年発生災害復旧率 （事業費） | 60% （H25） | （H ） | （H ） | 65％ （H26） | 100％ （H27） | 65％ |
| H26年発生災害復旧率 （事業費） | 0%（H26） | （H ） | （H ） | 0％ （H26） | 100％ （H28） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成26年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・農地災害復旧事業 農地（耕作の目的に供される土地）における災害復旧 ・農業用施設災害復旧事業 農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路及び農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設）における災害復旧 平成26年度災害実績 ・７月８日～11日発生台風８号豪雨災害 ・８月９日～11日発生台風１１号豪雨災害 ・８月15日～18日発生豪雨災害 ・10月13日～14日発生台風１９号豪雨災害

（平成26年度の成果）

|  | ・平成26年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成26年度災害復旧事業により、平成25年に被災を受けた農地・農業用施設を復旧が図られた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 毎年災害が発生しており、災害復旧への地域要望は依然として高い。本事業は、災害で被災した農地・農業用施設の復旧を行うことを目的とした事業で、農業活動の早期再開のために、実施していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 本事業の実施により、安全・安心な環境の中で農業活動が再開されるなど、実効性の高い事業となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 補助対象経費については、被災した市町村からの災害復旧事業計画をもとに、現地又は机上にて災害査定を行うなど、必要なものに限定して執行している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 農業の再開を早期に行うため、災害発生直後から早急に取り組むとともに、復旧工法には経済的、効果的な工法の選択に努める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 被災した箇所のうち、復旧事業未完了の箇所について、平成27年度に復旧するため、引き続き事業を継続する必要がある。