予算要求資料

平成２７年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 森林整備地域活動支援交付金事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部  森林整備課  技術支援係　電話番号：058-272-1111（内3198）

E-mail： c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費:192,070千円（前年度予算額：217,468千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 217,468 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 216,655 |
| 要求額 | 192,070 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 127,905 | 0 | 63,577 |
| 決定額 | 192,070 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 127,905 | 0 | 63,577 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

林業生産活動の停滞や森林所有者の高齢化、不在村化等を背景として、森

林施業の実施に不可欠な地域活動が十分に行われていないため、間伐等が

行われていない人工林が増加し、森林の多面的機能の発揮に支障をきたし

ている。

（２）事業内容

国からの補助金をもとに造成した基金から市町村を経由して、地域活動を

行った交付対象者に交付金を交付する。

(1)基金積立金

○岐阜県森林整備地域活動支援基金に係る運用収入の積み立て

(2)交付対象者

○市町村と協定を締結した森林所有者

(3)対象行為（地域活動）

○森林経営計画作成促進

・森林経営計画の作成を促進するための森林情報の収集活動

○施業集約化の促進

・施業集約化の促進のための森林の現状調査、境界確認、施業提案

書の作成、集約化施業の合意形成等

○森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備

・施業集約化を進める上で重要となる作業路網の簡易改良

○森林境界の明確化

・施業集約化が進んでいない地域での、境界測量、森林情報の整理

保存活動

○市町村推進事務

・市町村における交付金に関する説明会の開催、審査等

（３）県負担・補助率の考え方

○交付額は、交付単価を上限とする精算払い方式。

基金積立金（基金運用益）588千円

交付金　255,005千円

（基金取崩分： 　127,905千円）

（県　費　分：　　63,577千円）

（市町村費分：　　63,523千円）

（４）類似事業の有無　　　有 （木材生産森林境界明確化交付金事業）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 163 | ヒアリング（東京都）、ブロック会議（山梨県） |
| 需用費 | 157 | 森林ＧＩＳ打出用紙、その他消耗品 |
| 補助金 | 191,162 | 基金積立金 |
| その他 | 588 | 財産収入 |
| 合計 | 192,070 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 計画的かつ一体的な森林の施業が行われるよう、その実施に不可欠な地域活動を支援する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林経営計画面積 | 0ha （H24.4） | 76,536Ha （H26.3） | （H ） | 77,184ha （H26.9） | 200,000ha （H29.3） | 39％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○森林整備事業平成２６年度説明会（4/16, 80名） ○平成２６年度造林間伐研修会（6/20, 34名）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 森林境界の明確化により収集した測量データについて、森林ＧＩＳへ の反映を図っている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 間伐や造林等の森林整備を推進する上で、森林情報の収集・整理、森林境界の明確化は必要不可欠であり必要性は極めて高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 事業の実施により、森林経営計画（77,184ha）が認定され、7,133haの森林境界が明確化となった。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 交付金について、対象面積に交付単価を乗じた額と、地域活動に要した経費を比較していずれか低い額を交付する運用となっており、事業の効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 当事業実施後の森林経営計画作成や間伐の実施など、森林所有者等への 働きかけや指導を行っていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 交付金を活用し、森林境界明確化、施業地の確定、集約化を進め、間伐事業を中心とする森林整備事業を促進していく。