予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名 校舎耐震補強事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　379,223千円（前年度予算額：172,011千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 172,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,700 | 39,311 |
| 要求額 | 379,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,800 | 69,423 |
| 決定額 | 379,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,800 | 69,423 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県立学校の校舎、体育館、武道場及び寄宿舎の耐震補強工事については、平成23年度に完了した。

・それ以外の学校施設においても、延床面積200㎡以上で居室として利用されている昭和56年5月31日以前に建築された施設（付属棟、部室等。以下、「その他学校施設」という。18校24棟）について耐震診断を実施したところ、15校19棟の補強が必要と判定された。

・生徒の安全を確保するため、これらの施設の耐震補強工事を実施する。

（２）事業内容

・その他学校施設の耐震補強工事

・実施スケジュール

平成26年度　4校7棟

平成27年度　12校13棟

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立学校施設補強のため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 12,588 | 実施設計、工事監理 |
| 工事請負費 | 365,897 | 補強工事費 |
| 事務費 | 738 |  |
| 合計 | 379,223 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

その他学校施設について、平成27年度で耐震補強工事を完了予定。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 耐震診断の結果、補強が必要とされたその他学校施設について、平成27年度までに耐震補強工事を実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補強計画・実施設計の実施棟数 | － （－） | 0棟 （H24） | 8棟 （H25） | 11棟 （H26） | 1棟 （H27） | － |
| 補強工事完了棟数 | － （－） | 0棟 （H24） | 0棟 （H25） | 7棟 （H26） | 13棟 （H27） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） その他学校施設に関する補強計画・実施設計・補強工事 補強計画・実施設計：高等学校12校13棟 補強工事：高等学校4校7棟

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 耐震性の劣るその他学校施設に関する補強計画及び実施設計を策定することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、その他学校施設の耐震補強工事を行うことは必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | その他学校施設の耐震補強工事を行うことにより、県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 補強計画及び実施設計により、耐震補強工事の必要がある施設について、必要な補強を施すことができる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 耐震補強工事を行うには、耐震診断→補強計画→実施設計→補強工事という工程が必要なことから、ある程度の期間を要する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか その他学校施設で耐震補強を要する建物について、平成27年度に補強工事等の対応を実施する。