予算要求資料

平成26年度3月補正予算 支出科目 款：農林水産業費 項：林業費 目：森林整備費

事業名新未利用間伐材利用促進対策加速化(交付金)事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　　森林整備課　　整備係　電話番号：058-272-1111（内3194）

E-mail： c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　438,841千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 (千円) | 財 源 内 訳(千円) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 438,841 | 438,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 438,841 | 438,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

第二期岐阜県森林づくり基本計画（H24～H28年度）において、62,000haを目標に間伐を推進している。同計画では、特に搬出間伐を推進することとし、木材を安定的に市場に供給していく必要があるところである。

大型製材工場の誘致等により、年々搬出間伐の材積は増加していく一方で、若齢の森林においては、森林所有者の負担が大きい等により、必ずしも搬出が進んでいない現状がある。

（２）事業内容

未利用間伐材等を含め、木材加工施設や木質バイオマス利用施設等に対する原木の安定供給のための条件整備を行うことを目的として、特に切り捨てられることの多い若齢の森林における搬出間伐を加速化するため、主に７齢級以下の森林を対象として、未利用間伐材等の利用のための伐倒・集材等を支援する。

（３）県負担・補助率の考え方

定額単価（23万6千円以内）を上限として補助。

加えて関連条件整備活動の経費についても1万5千円以内で補助。

（４）類似事業の有無

森林整備事業（公共）は、主に本事業費で対応できない等の箇所で実施する。

清流の国ぎふ森林・環境税事業は、奥地や渓流沿いの林業経営に不適な地域の森林整備を実施する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額(千円) | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 438,841 | 7齢級以下もしくは平均胸高直径18cm未満の森林における搬出間伐及び関連条件整備 |
| 合計 | 438,841 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

平成24年３月に改訂した「岐阜県間伐推進加速化計画」に定めた平成24年度～28年度の期間に間伐面積62,000haの達成に向けて、木材生産林においては、本事業と森林整備事業（公共）により、また、環境保全林においては環境保全林整備事業により森林整備を実施する。

（２）国・他県の状況

ほぼすべての県において同様の事業を実施している。

（３）後年度の財政負担

計画的な森林整備のため、適正規模の財政負担が継続的に必要。

（４）事業主体及びその妥当性

国要綱に基づき、地域協議会の構成員を対象とする。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

岐阜県森林づくり基本計画に基づき、「健全で豊かな森林づくりの推進」のための森林整備（間伐）について、12,400ha/年（平成24年度から28年度まで５カ年間で62,000ha）実施する。また、森林整備事業による搬出間伐材積を平成28年度までに125,400m3/年（H25年度目標96,400m3/年）とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐 実施面積 | 14,284ha (H22) | 10,463ha (H24) | 8,844ha (H25) | 12,400ha/年 (H24～H28) | 71.3％ |
| 間伐 搬出材積 | 73,143m3 (H22) | 193,636m3 (H24) | 160,849m3 (H25) | 125,400m3/年 (H28) | 128.3％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

森林整備事業等の活用により、間伐等を実施した。

（前年度の成果）

森林整備事業等の活用により、間伐によって8,844haの間伐を実施し、160,849ｍ3の木材が県内民有林から搬出された。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 面積については目標の12,400haに対して71.3％となる8,844haの実績となっており目標には到達していないが、搬出材積については目標の125,400m3/年に対して128.3％となる160,849m3/年となっており、概ね成果を上げられている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 面積については目標の12,400haに対して71.3％となる8,844haの実績となっており目標には到達していないが、搬出材積については目標の125,400m3/年に対して128.3％となる160,849m3/年となっており、概ね成果を上げられている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 本事業は若齢級に特化しているうえ、定額単価に基づく定額補助方式となっており、補助金の査定等が容易である。 |

（今後の課題）

間伐を推進するためには、補助条件である森林経営計画の策定を進める必要があるため、県としても積極的に支援を行う必要がある。

（次年度の方向性）

目標の達成に向け、市町村のゾーニングの支援や、事業の効果検証を実施し、県民に分かりやすく伝える等により事業のＰＲも図っていく。