予算要求資料

平成26年度3月補正予算 支出科目 款：農林水産業費 項：林業費 目：県産材流通対策費

事業名新木材生産森林境界明確化（交付金）事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部  森林整備課  技術支援係　電話番号：058-272-1111（内3198）

E-mail： c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費:60,255千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 60,255 | 60,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 60,255 | 60,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

木材需要の拡大と安定的な地域材の生産を確保するため、持続的な林業経営の確立に向けた総合的な取り組みが必要である。

国の平成２６年度補正予算が閣議決定され、森林境界明確化事業については、路網整備の実施に向けた「森林情報の整備」として事業採択されたことから国に対して予算を要求し、事業を実施する。

（２）事業内容

・既存情報の収集、整理、所有者の確認。

・立ち合い等による森林境界確認、及び面積確定作業。

・調査データの整理を行い、路網整備の実施方法等の調整、取りまとめを

実施。

（３）県負担・補助率の考え方

○定額 １０／１０（森林整備加速化・林業再生交付金事業）

（４）類似事業の有無　　　有　（森林整備地域活動支援交付金）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 60,255 | 森林情報の整備に係る経費 |
| 合計 | 60,255 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

○「長期構想」における政策の目的

森林や農地がもつ水源かん養機能など多面的な機能を維持・増進し、健全で豊かな森林・農地をつくる取組を進め、岐阜県の自然と水源を守ります。

- 事業主体及びその妥当性

○市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者の組織する団体、林業事業体等

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県間伐推進加速化計画において、平成２４年から平成２８年度の５年間で、作業道開設を７５０ｋｍ実施されるよう支援指導する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業道新規開設延長 |  | 154km （H24） | （H ） | 317km （H25） | 750Km （H28） | 42％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

（前年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 森林施業を行う上で、森林情報の調査は必須であり必要性は極めて高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 森林情報の整備により、路網整備に向けた調整や施業方法の検討が可能となる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 森林情報の整備により、路網整備のみならず森林経営計画の策定等、総合的な林業経営の取り組みが図られる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 当該交付金を活用し、森林情報の整備を進め木材需要の拡大を図る必要が ある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 森林情報の整備を進めることで、林業振興だけでなく、地域の産業振興にも効果が期待できる取り組みを支援していく。