予算要求資料

平成27年度９月補正予算　 支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：庁舎管理費

事業名 総合庁舎耐震補強事業費（単建）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　管財課　庁舎係　電話番号：058-272-1111（内2214 ）

E-mail：c11116@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　13,411千円（現計予算額： 95,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,200 | 23,800 |
| 補正 予算額 | 13,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,411 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

旧耐震基準で建設された総合庁舎の耐震補強工事について完了の目途が立った。新耐震基準で建設されているため、これまで耐震補強工事の対象となっていなかった揖斐総合庁舎についても、他の総合庁舎と同様防災拠点として県が求める耐震基準を満たすように耐震補強計画を策定する必要がある。

（２）事業内容

揖斐総合庁舎本館及び試験機械棟の２棟について耐震補強計画を策定。

（３）県負担・補助率の考え方

県　13,411千円（県10／10）

（４）類似事業の有無

公共建築住宅課、警察本部装備施設課がそれぞれ県有建築物耐震補強工事実施計画に基づき耐震化を進める。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 13,411 | 耐震補強計画２棟の委託 |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県有建築物耐震補強工事実施計画に基づき耐震化を実施。

（２）国・他県の状況

国は旧耐震基準で建設された建物については、社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）により耐震化を支援。

新耐震基準で建設された建物については対象外。

（３）後年度の財政負担

防災拠点として県が求める耐震基準を満たすよう早急に対応が必要な事

業である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成27年度までに、耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断された総合庁舎等の施設について、耐震補強計画・実施設計・耐震補強工事を順次実施するとともに、新耐震基準で建設された施設についても、防災拠点として県が求める耐震基準を満たす必要があるものについては、耐震補強計画・実施設計・耐震補強工事を順次実施していく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐震補強工事 施設数 | （H ） | 3棟 （H24） | 10棟 （H25） | 3棟 （H26） | 14棟 （H29） | 21％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断されていた岐阜県庁議会西棟、厚生棟及び郡上総合庁舎本館棟の３施設の耐震補強工事を実施した。 また、県庁舎議会東棟議場天井、シンクタンク庁舎本館棟、可茂総合庁舎家畜保健衛生所棟、東濃西部総合庁舎子ども相談センター棟、恵那総合庁舎家畜保健棟、飛騨総合庁舎厚生棟、郡上総合庁舎試験機械棟、可茂総合庁舎機械棟、東濃西部総合庁舎試験機械棟、下呂総合庁舎試験機械棟、飛騨総合庁舎渡り廊下・機械室の11施設の実施設計を委託した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成26年度に耐震補強計画及び実施設計を終えた上記の11施設については、平成27年度に耐震補強工事を実施する。 その他の耐震性能が不十分と診断されている施設も順次計画的に耐震化を進め、平成29年度までに耐震補強工事を終える。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 総合庁舎等は防災拠点施設として早期に耐震化整備する必要があり、県有建築物耐震化事業年次計画に基づき実施する。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 防災・災害活動拠点たる総合庁舎等のより安全な耐震性の確保を早期に進める事業であり、有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 各施設ごとに耐震補強計画に基づく最適な設計を行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 その他の耐震性能が不十分と診断されている施設も順次計画的に耐震化を進め、平成29年度までに耐震補強工事を終える。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 防災拠点として耐震性能が不十分な総合庁舎等の耐震化について、耐震補強工事を推進する。