予算要求資料

平成28年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：スポーツ振興対策費

事業名 グリーンスタジアム施設整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部 地域スポーツ課 施設管理係

電話番号：058-272-1111（内2947）

E-mail： c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    16,669千円   （前年度予算額：   430千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 16,669 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 16,080 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県グリーンスタジアムは、国際競技会等が可能なグローバル規格のウォーターベースの人工芝ピッチであり、練習や試合の前には必ず水を撒く必要がある。ピッチにとって必要不可欠な散水については、地中埋設型のスプリンクラーや散水栓を使った手作業により行われているが、経年劣化（耐用年数約１０年）による不具合が生じている状況である。このままでは大会運営に支障をきたし、各種大会の開催が不可能となる恐れがあるため、更新を行う。

また、本施設は建設後１５年が経過し、ここ数年、雨が降るたび、室内の激しい雨漏りが発生している。１階審判控室、更衣室等は、夜雨降りの場合、翌朝には床が水浸しの状態となり、貴賓室も天井やカーペットにしみができてきているため、屋上の防水工事と貴賓室の窓枠シーリング工事を行う。

（２）事業内容

○スプリンクラー装置一式の更新、散水栓更新工事

○屋上防水・窓枠シーリング工事

（３）県負担・補助率の考え方

県 10／10（県有施設の整備であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 事務費 | 327 | 工事事務費 |
| 工事請負費 | 16,342 | スプリンクラー装置・散水栓更新 9,321千円 屋上・貴賓室窓枠防水工事 7,021千円 |
| 合計 | 16,669 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 耐用年数が到来し、不具合の生じているスプリンクラー装置及び散水栓の更新、防水工事を平成２７年度中に更新する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

現行と同等のものへの改修・更新を予定しており、利用者の利便性も同レベルで維持されるため、本事業による数値の変動は考えづらい。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ＡＥＤの購入。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ＡＥＤの購入により利用者の安全が確保された。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 同施設は、ホッケーのナショナルトレーニングセンターにも指定されており、全日本男女チームの合宿、国際大会も開催され、全国的にも有名である。オリンピックも控え、練習場として最低限の施設修繕を行う必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 劣化の進んだ施設・設備の更新により、安全・円滑な施設運営を行う。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 施設整備は、必要最小限の工事を、利用者への制限を極力抑え、効率的に施工する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ナショナルトレーニングセンターにも指定されている全国トップクラスの施設を維持するためにもオリンピック規格の人工芝仕様が決定した際には、人工芝の張り替えを行う予定ある。 （前回の張替工事：平成２１年度）

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 老朽化が進んでいる施設であるため、不具合のでている箇所や耐用年数を過ぎたものについて、内容を精査し、必要最小限の更新を進める必要がある。