予算要求資料

平成28度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：商業振興費

事業名 施設改修工事負担金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　商工政策課　管理調整係　電話番号：058-272-1111（内3046）

E-mail：c11351@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　10,950千円（前年度予算額：36,400千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 |
| 要求額 | 10,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,950 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜産業会館は県内産業の振興と文化の向上を目的に、昭和45年8月、県・岐阜市の共有施設として開館し、改修工事費についてもそれぞれ

１／２を負担している。

・築45年以上が経過しており、施設・設備の老朽化が顕著になっていることから、会館の機能維持のためには営繕改修工事を行う必要がある。

（２）事業内容

①屋外灯交換工事

ハイウェイ灯の支柱部の腐食があり、強風などで折れる危険があるため交換を行う。また、立体駐車場に設置されている照明が暗く、利用者から多くの苦情を受けており、経年劣化も進行しているため交換を行う。

②西側駐車場舗装配管工事

西側駐車場の水道管が経年劣化による腐食により漏水を起こし、地表部かで水が浮き出してきたため指定管理者が緊急修繕を実施した。その際、路面の下に土砂流出による空洞が見受けられた。水漏れが複数個所で発生しており、広範囲にわたって土砂が流出していることが想定されるため、地盤改良を含む駐車場全体の舗装及び駐車場内に埋設されている水道管の交換を行う。

③外部通路改修工事

外部通路のタイルに地盤沈下等による浮き上がりが発生しているため、転倒及び落下を防止するため、張り替え工事を行う。

④消防設備取替・設置

消防立入検査において不具合を指摘されたスプリンクラー監視盤の取替を行うとともに、大展示場舞台裏に通路誘導灯を設置する。

⑤ＡＥＤ取替

現在設置中のＡＥＤの耐用期間満了に伴い取替を行う。

⑥ワイヤレスマイク取替

大展示場及び中展示場で使用しているマイクが経年劣化により雑音が発生し催事に支障を来している。また機器が古く混線することがあるため、デジタルマイクへ交換を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

工事等の執行は岐阜市が行うため、県は工事費用の１／２を負担金として支払う。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 負担金 | 10,950 | 県負担金の算出 工事費用 21,900千円 → 負担金（上記の１／２） 10,950千円 ①屋外灯交換工事 改修工事費 3,000千円 ②西側駐車場舗装配管工事 改修工事費 10,000千円 ③外部通路改修工事 改修工事費 6,000千円 ④消防設備取替・設置 備品購入費 1,000千円 ⑤ＡＥＤ取替 備品購入費 320千円 ⑥ワイヤレスマイク取替 備品購入費 1,580千円 |
| 合計 | 10,950 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

・後年度の財政負担

平成29年度以降の改修工事については、引き続き必要性や緊急性を検討しながら実施する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜産業会館は、築45年が経過しており、施設の老朽化により修繕が必要な箇所が多数あることから、必要な改修工事等を実施することで、会館の機能を維持するとともに、利用者等の安全を確保する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用日数(日) ：大展示場 ：中展示場 ：小展示場 利用人員(人) ：大展示場 ：中展示場 ：小展示場 | － － － － － － （－） | 152 113 190 91,615 77,540 15,205 （H24） | 129 117 169 87,795 67,910 13,349 (H25) | 143 106 179 87,630 74,980 13,419 (H26) | 134 118 190 － － － （H26） | 107％ 90％ 94％ － － － |

※「目標」･･･平成26年度一般財団法人岐阜産業会館事業計画書より

○指標を設定することができない場合の理由

－

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ＜平成27年度＞ 経年劣化による割れや腐食が生じている大展示場天井等の改修工事や非常用発電機交換工事を実施予定。 ＜平成26年度＞ コンクリート劣化による剥離が頻発している外壁に吹付塗装を行う外壁等改修工事やターボ冷凍機改修工事等を行った。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ＜平成26年度＞ 外壁等改修工事やターボ冷凍機改修工事などの改修工事を行い、利用者の安全確保や安心して利用される施設となった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 会館は、展示場等の利用者が15万人を超えており、また、テナントとして18団体が入居していることから、利用者・入居者の安全を確保し、貸館・貸事務室としての機能を維持するための施設改修工事は必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 施設設置者の責務として最低限必要な改修工事を実施することで、会館の必要な機能を維持するとともに、利用者の安全を確保している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 改修を要する施設設備が多くある中で、現状維持を基本に、緊急性の高いものから工事を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設の老朽化が顕著であることから、指定管理者における定期点検を徹底することで改修施設等の状況を把握し、緊急性の高い工事については速やかに実施する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 施設改修については、現状維持を基本に、今後も利用者や入居者の安全確保に必要な工事を実施していく。