予算要求資料

平成28年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業大学校費

事業名 施設設備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農業大学校　総務課　電話番号：0574-62-1226

E-mail： c24405@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        ５１，１２７千円（前年度予算額：　　　　　０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 51,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,127 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

校内の老朽化した施設設備を改修する。

・本館玄関及び１階廊下改修工事

農業大学校本館は、昭和45年3月の建設以来45年を経過し、床のひび割れ、天井、壁の塗装の剥がれ等老朽化による損耗、汚損が著しいため改修する。

・校長室改修工事

校長室内は老朽化により損耗、汚損が著しいため、改修する。

また、本館１階には職員用トイレが１カ所（小便器１個、大便器１個）あるのみで、来客が使用できるトイレがないため、校長室の改修工事に合わせてトイレを増設する。

・校内通路舗装及び側溝補修工事

校内通路には未舗装箇所や老朽化による段差・ひび割れがあり、特に未舗装通路には轍ができており、通行に支障を来しているため改修する。

・野菜温室、ハウス等改修工事

温室、ビニールハウスのサイドビニール、内張りに汚損、損耗が著しく、作物栽培に支障があるため改修する。

・園芸現場教室改修工事

昭和58年1月の建設以来３２年を経過し、老朽化により、内外壁の塗装の剥がれ、天井の剥がれ、流し台の水漏れ等を生じており、学生指導に支障を来しているため改修する。

・牛舎等改修工事

乳牛舎、堆肥舎は昭和58年１月の建設以来32年を経過し、老朽化により、壁、屋根、扉等の損耗が著しいため改修する。

（２）事業内容

・本館玄関及び１階廊下改修工事：玄関土間を張り替え、玄関扉を取り替え、廊下の天井、床を張り替え、壁を塗装する。

・校長室改修工事：床と天井を張り替え、壁を補修する。

来客用に校長室に隣接してトイレを増設する。

・校内通路舗装及び側溝改修：校内の未舗装通路の舗装、ひび割れ、段差を補

修し側溝を改修する。

・野菜温室・ハウス等改修工事：汚損、損耗が著しい温室、ハウスを改修する。

・園芸現場教室改修工事：内外壁の塗装の塗り替え、天井の張り替え、出入口扉を改修する。

・牛舎等改修工事：牛舎、堆肥舎の外壁を補修し、屋根を張り替える。

（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無　　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 |  | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需用費 |  | 25,417 |  |
|  | 修繕料 | 25,417 | ・本館玄関及び１階廊下改修工事 8,503 ・野菜温室・ハウス等改修工事 2,538 ・園芸現場教室改修工事 6,028 ・牛舎等改修工事 8,348 |
| 工事請負費 |  | 25,710 | ・校長室改修工事 6,104 ・校内通路舗装及び側溝補修工事 19,606 |
| 合計 |  | 51,127 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅱ―２　儲かる農業・林業・畜産業を実現し、持続可能な農山村をつくる

・農業の担い手を育成・確保する

・新たな「ぎふ農業・農村基本計画」

１　多様な担い手づくり

（７）農業大学校・国際園芸アカデミーの人材育成機能の強化

（２）国・他県の状況

・岐阜県を含む４２道府県が農業大学校を設置

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 儲かる農業・畜産業を実現し、持続可能な農山村をつくる。 市場のニーズを把握し、地域経済を支える地場産業としての農業・畜産業を育成し、地域住民の所得を確保することによって、農山村地域の持続可能性を高める。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

指標として数値化することが難しい。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 農業大学校の古い施設や設備を整備していくことで、円滑に学校運営を進めることができる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 明日の岐阜県農業を担う農業者を育成するため、入学者の確保及び就農に向けた取り組みを一層強化する。 学生に安全かつ快適な環境の中で、知識と技術を習得させるため、施設・設備の計画的な再整備が重要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 入学者の確保のため、農業高校等を訪問し、農大の教育方針及び卒業生の進路情報を提供し、農大への学生募集の推進を行う。 また、多様な就農者の確保に向けて、市町村、農林事務所、農業士会、農業団体等との連携を強化し、新規就農希望者の受け入れ支援体制整備を図る。