予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 苗木生産供給体制整備事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　整備係　電話番号：058-272-1111（内3195）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　92,171千円（前年度予算額：102,300千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 102,300 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,300 |
| 要求額 | 92,171 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,671 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

第２期岐阜県森林づくり基本計画（H24～H28）では、成熟しつつある森林資源の活用を目指し合板工場や大型製材工場を誘致整備し、木材生産量５０万ｍ3（H25年度実績36.8万m3）を目標としている。今後、木材の安定供給には、年間に３００ha以上の皆伐と、再造林用苗木５０万本以上が必要となる。（H25年度造林用苗木生産量25万本）

しかし、県内の苗木生産者は高齢化と減少が進んでおり、優良な苗木が確保できなくなれば、森林の荒廃につながる。そのため、優良な苗木を生産できる体制を整えるとともに、持続可能な森林づくりの下支えが必要である。

苗木安定供給を進めていくため、平成27年3月に下呂林木育種事業地を活用しコンテナ苗木生産を行う事業者を公募型プロポーザルにて決定した。

平地を造成し、ハウス等の施設整備を行うが、コンテナ苗の育苗に、90L/minの安定した水量が必要となるため、水源の確保が必要である。

（２）事業内容

品質の良い苗木の大量生産供給体制づくりに向け、民間がもつ生産技術の活用と、地元生産者との組織的な取り組みを進める。このために必要となる配水施設等の基盤整備とビニールハウス、建物の設置、機械等の購入を支援する。

（３）県負担・補助率の考え方

・苗木安定供給施設整備事業費補助金：国補1/2　事業者1/2

・苗木安定供給基盤整備事業　　　　：一般財源：10/10

優良な苗木が、持続可能な森林づくりに有用であることから、公益性に照らし、必要な経費の一部を補助し、苗木生産への取組みを推進する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 54,671 | 配水施設等造成関連工事 |
| 補助金 | 37,500 | 生産施設整備に対する補助 |
| 合計 | 92,171 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

県が企業と連携して、組織的に苗木を生産する体制を整備するのは、全国でも初めてのことである。

（２）事業主体及びその妥当性

県が行う整備、苗木生産者が行う整備の棲み分けが明確である。

県と苗木生産者が連携して、県下の造林に必要な優良な苗木を供給する取組みは、持続可能な森林づくりに寄与するものであり、公益性の高いものとして事業主体として妥当である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成38年までに、品質の良い苗木100万本の生産を目指し、県内の需要はもとより、県外への出荷も視野に入れた苗木供給体制をつくる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木生産本数 | 0 （H26） | （H ） | （H ） | 0 （H27） | 100万本 （H38） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・品質の良い苗木100万本の生産目標に向け、本事業により、土地造成及び管理棟の工事を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 土地造成の整備により平成28年度内の苗木生産が見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 森林資源の確かな循環のためにも、再造林に必要な優良な苗木を確保することは必要不可欠であり、豊かな森づくりにも資するものである。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 低コストで品質の良い苗木をつくるため、新しい育苗技術であるコンテナ苗により取り組むこととしているが、開発途上の技術でもあることから育苗過程での予想し得ないリスクもある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県内のスギ苗木の需要に対して、十分供給できる体制が整っていない状況にある。品質の良い苗木生産に取り組むことにより実績を積み重ね、林業関係者の信頼を築き、安定した苗木生産供給体制をつくることが必要と考える。