予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：土木費　項：河川費　目：河川総務費

事業名 流域協働による効率的な河川清掃事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　河川課　維持係　電話番号：058-272-1111（内3729）

E-mail： c11652@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       ３５，０００千円（前年度予算額：４９，３００千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 49,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,300 | 0 | 0 |
| 要求額 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

上下流の地域住民が協働し、流域全体で清掃活動に連携して取り組むことができる環境を整える。

（２）事業内容

県内５流域（長良川、揖斐川、木曽川・飛騨川、土岐川・矢作川、宮川・庄川）において、ＮＰＯ、地域住民等民間団体と行政が連携し、ゴミの集積しやすい場所や樹木が繁茂している場所を洗い出し、集中的に清掃・整備を行い、流域が一体となった効率的な河川清掃モデルを確立する。

【河川課要求分】

県管理河川の河道内樹木の伐採・除去、不法投棄廃棄物等の回収。

（３）県負担・補助率の考え方

県管理河川における維持管理経費であり、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

流域清掃活動推進事業（環境生活部自然環境保全課）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 35,000 | 河道内樹木の伐採・除去、不法投棄廃棄物回収費用 |
| 合計 | 35,000 |  |

決定額の考え方

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ゴミの集積しやすい場所や樹木が繁茂している場所を集中的に清掃・整備することにより、上下流の地域住民が協働し、流域全体で清掃活動に連帯して取り組むことができる環境を整える。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業採択流域数 | 1流域 （H23） | 2流域 （H24） | 3流域 （H25） | 4流域 （H26） | 5流域 （H28） | 80％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２６年度は、揖斐川流域、長良川流域、土岐川流域、宮川流域において河道内樹木の伐採等を実施した。 流域清掃の団体と打合せ・現地確認を重ね、実施箇所を選定し、非出水期となる１１月以降、３２河川６２箇所で事業を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ＮＰＯ等だけでは対応できない、ゴミの集積しやすい場所や樹木が繁茂している場所を集中的に清掃・整備することにより、各流域の実情に応じた清掃活動モデルが構築され、自発的な環境保全活動が県全体に広がることが見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県のアイデンティティーである清流を守り、活かし、次世代に伝えていく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 事業採択流域数、参加者数、整備箇所数が増加していくことで、流域全体を視野に入れた環境保全意識が高まり、自発的な環境保全活動が県全体に広がることが期待できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ＮＰＯや地元自治会からの要望等を聞きながら実施することで、流域の保全活動を行う団体の意識高揚にもつながっている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 今後、事業採択流域数を増加していくにあたり、集中的に清掃・整備を行わなければならない箇所数の増大が見込まれる。 流域においても、外来植物が増加しており、費用をかけて伐採しても、数年で成育する品種が出現している。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 効率的な樹木の伐採方法や、外来植物の成育を遅らせる方法を研究し、限られた予算内でできる限り効率的な清掃・整備方法を検討する必要がある。