予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察管理費　目：警察施設費

事業名 警察施設耐震改修等事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　総務室　装備施設課　電話番号：058-271-2424（内2261）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        61,668千円（前年度予算額：161,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 161,000 | 8,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | 1,630 |
| 要求額 | 61,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 668 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

昭和56年以前の旧耐震基準により建設された警察施設について、耐震診断により耐震性能が不十分と診断された建物について、耐震化に伴う補強計画及び工事を順次進めている。

（２）事業内容

・　耐震補強工事

平成27年度までに耐震補強計画・実施設計を終えた多治見警察署分庁舎、薮田分庁舎２及び下呂警察署下呂温泉交番の耐震補強工事を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設の耐震補強工事であり、特に警察施設は災害拠点としての役割もあ

り、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 309 | 建設事務費 |
| 工事請負費 | 61,359 | 耐震補強工事費 |
| 合計 | 61,668 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

平成28年度に耐震補強工事実施予定の多治警察署分庁舎、薮田分庁舎２及び下呂警察署下呂温泉交番の３箇所を整備することで、改築整備する警察署を除いて耐震補強工事は完了する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成28年度までに、耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断された警察施設について、耐震補強計画･実施設計･耐震補強工事を順次実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警察本部及び署等の耐震化 | 39棟 （H24） | 42棟 （H25） | （H ） | 46棟 （H26） | 58棟 （H29） | 91％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断されていた、加茂警察署、警察車両整備センター、岐阜中警察署別館、養老警察署道場棟、大垣警察署道場棟の耐震補強工事を実施している。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成26年度までに耐震補強計画及び実施設計を終えた加茂警察署、警察車両整備センター、岐阜中警察署別館、養老警察署道場棟、大垣警察署道場棟については、平成27年度に耐震補強工事を行っている。その他の耐震性能が不十分と診断されている施設も順次計画的に耐震化を進め、平成29年度までに補強工事を終える。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 警察署等は防災拠点施設として早期に耐震化整備する必要があり、警察施設の耐震化を年次計画に基づき実施する。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 防災･災害活動拠点たる警察署の耐震性の確保を早期に進める事業であり、有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 施設ごとに耐震補強計画に基づく最適な設計を行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 老朽施設の耐震化について耐震補強工事の実施を終え、今後は改築整備を総合的に勘案した整備方針の策定が必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 耐震性能が不十分な警察施設の耐震化については、耐震補強工事の実施により計画を終えることから、今後は築後40年以上を経過した老朽施設について、改築整備による方針として検討を図り、具体的な改築計画の策定に取り組む。