予算要求資料

平成28年度当初予算　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 障がい者用体育館等施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　389,026千円（前年度予算額： 49,755千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 49,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,200 | 35,555 |
| 要求額 | 389,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,700 | 97,326 |
| 1月29日時点 査定額 | 389,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,700 | 97,326 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現在、県内には、障がい者用体育館が無く、障がい者団体から整備要望が寄せられている。また、岐阜県清流の国スポーツ推進条例が平成２５年３月に施行されるとともに、２０２０年には、東京において、パラリンピックが開催されることとなり、東京パラリンピック出場を目指して練習に取り組む選手に対する支援も求められている。

（２）事業内容

障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進するため、障がい者用体育館を整備する。現在整備予定の岐阜希望が丘特別支援学校の体育館（平屋建）を、２階建とし、２階部分に障がい者用体育館を整備する。併せて、現希望が丘学園及び現岐阜希望が丘特別支援学校の解体予定地を活用し、障がい者用体育館駐車場を整備するとともに、岐阜希望が丘特別支援学校グラウンドの拡張整備を行う。

（ア）障がい者用体育館等整備工事

障がい者用体育館及び岐阜希望が丘特別支援学校体育館等の整備のため、平成２９年度までの３カ年事業による初年度の整備を実施する。

（イ）障がい者用体育館等整備敷地造成工事

障がい者用体育館、駐車場及びグラウンド拡張整備のための敷地の造

成工事を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０／１０

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 43 |  |
| 需用費 | 505 | 消耗品費455、燃料費50 |
| 役務費 | 418 | 手数料18、通信運搬費400 |
| 委託料 | 12,746 | 工事監理費 |
| 工事請負費 | 375,314 | 体育館工事、造成工事 |
| 合計 | 389,026 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想中間見直しにおいて、「ぎふ清流大会の開催を契機に深

まった障がい者スポーツへの関心と参加意欲の向上を捉え、スポーツを通

じた障がい者の社会参加を推進する」ことを政策の方向性に位置づけ

（２）後年度の財政負担

・平成28年度に引き続き、建設工事（H27～H29年度）を実施予定

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 障がい者用体育館を平成２９年度中に整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

工事請負費、工事監理費、手数料、事務費の要求であり、指標の設定は困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 体育館本体の設計を完了 敷地造成の設計を完了し、造成工事に着手

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 設計にあたっては、障がい者団体や体育館競技関係者からの意向を踏まえて実施した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ぎふ清流大会での大会出場選手の活躍は、県民に多くの感動や勇気を与えるとともに、障がい者スポーツが、ノーマライゼーション社会の構築に向けた役割や障がい者の自立・社会参加を支援する大きな役割を果たすということの再認識に繋がった。 ぎふ清流大会後の気運の高まりを受け、障がい者用体育館等を整備し、障がい者のスポーツを通じた社会参加の促進や、２０２０年の東京パラリンピックに向けた障がい者スポーツ団体の取り組みを支援していく必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 障がい者のスポーツを通じた社会参加の促進等のため、障がい者用体育館の整備が必要である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 旧建物の解体工事、造成工事に加え、隣接地で実施中のプール整備工事と、複数の工事関係者間で連携を図りながら事業を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 利用者の利便性を高め、周辺の環境や住環境を阻害しないような計画と するよう努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成28年度から体育館本体の建設工事に着手し、平成２９年度中の整備完了を目指す。