予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察活動費　目：交通指導取締費

事業名 老朽交通安全施設撤去費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部 交通部 交通規制課　電話番号：058-271-2424（内5171 ）

E-mail：c18890@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  　　　　11,002千円（前年度予算額：34,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 要求額 | 11,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,002 |
| 1月29日時点 査定額 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

昭和63年から平成12年にかけて整備した交通安全施設については、機器

の老朽化や保守部品の枯渇等により維持費や修繕費が増加するのに反して、道路や交差点改良等に伴う交通環境の変化により設置当初の目的が薄れているものがある。これら老朽化した交通安全施設の運用見直しを行い、必要性・有効性・効率性が低下した交通安全施設については順次撤去していく必要がある。

（２）事業内容

設置後17年を経過した交通安全施設のうち、必要性・有効性・効率性が低下した施設を撤去し、効果的な交通安全環境の整備に努める。

【撤去対象施設】

・高速走行抑止システム

平成９年～１０年にかけて岐阜地域に整備し、速度超過しているドラ

イバーに警告するなど、速度違反の抑制を行った。

（３）県負担・補助率の考え方

県負担により整備維持してきたものであることから撤去費用についても

県負担することは妥当である。

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 11,002 | 老朽化した交通安全施設の撤去経費 |
| 合 計 | 11,002 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県長期構想」

5－Ⅰ－4　犯罪や暴力、事故のない地域をつくる

○交通事故を防止する

「第10次岐阜県交通安全計画」（平成28年度から５か年の計画）

（２）後年度の財政負担

平成30年度までに撤去対象施設を段階的に撤去する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 昭和63年から平成12年にかけて整備した老朽化した交通安全施設を平成30年度までに順次撤去する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撤去する老朽化施設の基数 | 0基 （H26） | （H ） | （H ） | 0基 （H26） | 33基 （H30） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成27年度中に 交通情報板の撤去 13基 旅行時間提供装置の撤去 １基 交通渋滞距離表示システムの撤去 ３基 高速走行抑止システムの撤去 ８基 を撤去し、効果的な交通安全環境の整備に努めた。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 撤去した施設に係る保守委託料、電気料、回線料等の維持経費が節減されたほか、老朽施設を撤去することにより、倒壊・落下等による事故の発生を防止することができた。また、景観の美化を図ることができた。これらの効果は、今後も同様に見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 交通の安全と円滑化という役目が終わった施設であり、保守等維持経費の負担を削減するため撤去する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 維持経費削減に加え、老朽施設の倒壊・落下等の事故防止の観点からも有効な事業である。また、景観美化にも寄与している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 事業規模を勘案した適正な設計と計画的な契約により、最大の効果を最小のコストで得られるよう取り組んでいる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 今後の維持経費の負担を削減するためにも早期に対応する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成30年度までに対象施設を全て撤去することで事業は終了する。