予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：庁舎管理費

事業名 総合庁舎耐震補強事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　管財課　建築・設備係　電話番号：058-272-1111（内2216）

E-mail：c11116@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  　60,647千円（前年度予算額：212,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 212,000 | 39,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,300 | 31,696 |
| 要求額 | 60,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,100 | 15,547 |
| 決定額 | 60,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,100 | 15,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

防災拠点となる施設は、一般建物に比べ１．２５倍の強度を確保するよう耐震補強工事を実施することとしている。

改築予定等の建築物を除き、防災拠点となる県庁舎・総合庁舎は２７年度までに、警察署関係は２８年度までに完了する予定である。その他のものも２９年度までに完了する予定である。

新耐震基準で建設された揖斐総合庁舎（Ｓ57年度竣工）も他の総合庁舎

と同様の耐震強度を確保するため、耐震補強工事を行う。

平成２５年度以降、既存の天井についても安全性の確保が求められ、総合庁舎の大会議室の天井脱落対策は耐震工事に合わせて行っている。

飛騨総合庁舎分館棟大会議室及び揖斐総合庁舎本館棟大会議室の天井構造は建築当時のままであり、他の総合庁舎の大会議室天井より安全性が劣るため脱落対策工事を行う。

【揖斐総合庁舎、飛騨総合庁舎の耐震補強、天井脱落対策の状況】

|  |  | 耐震補強 |  |  | 天井脱落対策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 補強計画 | 実施設計 | 工事 | 設計 | 工事 |
| 揖斐 総合庁舎 | 本館棟 | H27 | H28 | H29 | H28 | H29 |
| 飛騨 総合庁舎 | 本館棟 | H18 |  | H19 | － |  |
|  | 分館棟 | H19 |  | H20 | H28 |  |

（２）事業内容

揖斐総合庁舎本館棟の実施設計（耐震及び天井）

飛騨総合庁舎分館棟大会議室天井の実施設計・脱落対策工事

（３）県負担・補助率の考え方

県 10／10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 49 |  |
| 需用費 | 154 | 消耗品費105、燃料費49 |
| 役務費 | 97 |  |
| 委託料 | 11,342 | 揖斐総庁本館棟実施設計 6,531、 飛騨総庁分館棟大会議室天井実施設計 3,007、工事監理 1,804 |
| 工事請負費 | 49,005 | 飛騨総庁分館棟大会議室天井脱落対策工事 49,005 |
| 合計 | 60,647 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

平成２９年度に揖斐総合庁舎本館棟の耐震補強工事を実施。