予算要求資料

平成28年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：スポーツ振興対策費

事業名 長良川スポーツプラザ施設整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　地域スポーツ推課　施設管理係

電話番号：058-272-1111（内2947）

E-mail：c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 14,529千円（前年度予算額： 14,850千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,850 |
| 要求額 | 14,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,529 |
| 決定額 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |

２　要求内容

長良川スポーツプラザは建設から20年以上が経過しており、耐用年数を超えた設備や不具合が生じている設備があり、施工しない場合に施設利用者に多大な迷惑をかけるものや施設運営ができなくなる設備を優先して修繕を行う。

（２）事業内容

○エアコンドレンパン交換工事

○冷温水・冷却水ポンプ取替工事

○洗濯機の購入

○プロジェクターとスクリーンの購入

（３）県負担・補助率の考え方

県10／10（県有施設の整備であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 事務費 | 253 | 工事事務費 |
| 備品購入費 | 1,630 | 洗濯機、プロジェクター・スクリーン |
| 工事請負費 | 12,646 | ドレンパン交換工事、ポンプ取替工事 |
| 合計 | 14,529 |  |

決定額の考え方 緊急性、必要性など事業内容を精査し、所要額を計上します。

事業評価調書

- 新規要求事業

- 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 長良川スポーツプラザは建設から２０年以上が経過しており、耐用年数を超えた設備や不具合が生じている設備があり、これらの設備を中長期的な目線で改修をおこなう。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

現行と同等のものへの改修・更新を予定しており、利用者の利便性も同レベルで維持されるため、本事業による数値の変動は考えづらい。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 建物全体の窓枠コーキング工事を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 窓枠コーキング工事を実施し、客室への雨水浸入を防ぐことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 宿泊施設として、利用者に安全で快適に施設を利用してもらうためには、劣化の進んだ施設・設備を改修・更新する必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 劣化の進んだ施設・設備の更新により、安全・円滑な施設運営を行う。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 施設整備は、必要最小限の工事を、利用者への制限を極力抑え、効率的に施工する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 長良川スポーツプラザは建設から２０年以上が経過しており、耐用年数を超えた設備や不具合が生じている設備があり、これらの設備を中長期的な目線で改修をおこなう必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 耐用年数を過ぎているものや故障が発生しているものについて、施設整備費を要求する。