予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防指導費

事業名 消防学校施設安全管理対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　消防学校　管理調整係　電話番号：0586-89-3226　　　　　　　　　　　　E-mail：c21201@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　19,585千円（前年度予算額：15,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 要求額 | 19,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,585 |
| 決定額 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

消防学校校舎が築40年以上経過し、老朽化が進んでいるので、施設・設備の保全維持を行う。

（２）事業内容

・総合訓練棟訓練室天井工事：1,961千円

・本館屋上防水：8,662千円

・高架水槽架台塗装工事：609千円

・桜寮空調工事：5,400千円

・寮棟間渡廊下塗装工事：2,953千円

（３）県負担・補助率の考え方

消防組織法に基づき、県負担で整備

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 19,585 |  |
| 合計 | 19,585 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成26年度に行った建築基準法12条点検の結果を踏まえて、平成27年度以降、計画的な修繕工事を実施する。 総合訓練施設天井は、平成27年度に剥落し緊急営繕で補修しているため、剥落を起こしていない別室も予防的に工事を行う。 本館屋上は、雨漏りを起こしているため防水工事を行う。高架水槽架台も経年劣化で錆が目立っており予防的に塗装工事を行う。 寮棟間渡廊下は、表面の塗装が剥落し錆が発生しているため、予防的に塗装工事を実施する。 桜寮空調機器は、新築時に導入したものが毎年故障を起こしその都度取替を行っているため、故障に備えて取替費用を見込む。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設・設備物品にはそれぞれに耐用年数があることから、その保全のためには計画的な保守・更新・維持管理が不可欠である。 教育訓練や学校（寮）生活に支障を与えないことが重要であって、達成率で示すことができない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・屋内訓練上床補修 4,000千円 ・非常用放送設備更新 6,000千円 ・さくら寮網戸、事務棟大教室網戸、落下防止柵設置 5,000千円

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 屋内訓練場の床補修を行うことで、訓練環境の向上、訓練施設の保全を図った。 非常用放送設備の更新を行うことで、機器の経年劣化による破損を予防することができた。 さくら寮網戸、事務棟大教室網戸を設置することで学生の生活環境の向上及び訓練環境の向上を図ることができた。 落下防止柵を設置することで安全性が向上した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 消防学校の教育訓練における安全管理は第一の課題であり、安全で快適な学校生活が送れること、また、教育訓練が滞ることはあってはならない。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 施設の補修、更新によって訓練及び学校生活での学生の安全性は確実に向上している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 補修対象箇所の中で優先順位を作成し、上位のものから補修を行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設・設備の老巧化、教育訓練の高度化に対応できる教育訓練場の確保と維持

（次年度の方向性）

工事を複数年度に行い、一時的に費用が増大しないように調整する。 教育訓練や寮生活に支障を及ぼす施設・設備の維持管理については、優先度を高く計画的に行う。