予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名 地域協働水質改善事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境管理課　水環境係　電話番号：058-272-1111（内2833）

E-mail： c11264@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　   1,486千円（前年度予算額： 1,463 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,486 | 0 | 0 |
| 決定額 | 1,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,486 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県内の主要河川の水質は、概ね環境基準を達成しており、良好な状態が維持されている一方で、地域の中小河川においては、地域特有の原因によりミズワタの発生、着色、濁りなど水質上の課題が生じている場合がある。

・モデル事業として採択した輪之内町を流れる大榑川及び流域においては、これまでの水質等調査の結果から、農地からの鉄分を豊富に含む土壌の流入、河川水の停滞、事業場排水、農業排水及び生活排水の流入を原因とした富栄養化現象による濁りの常態化や水質の悪化が認められている。

・水質環境基準の規制等にかからない、地域の小河川等が抱えている問題について、地域住民、事業者、市町村、関係機関が一体となって解決する取組みを促進することで、ぎふの清流を保全する｡

（２）事業内容

・平成24～28年度の5か年で、輪之内町地域協働水質改善協議会が中心となって行う、水質の悪化や河川の濁り等の改善を目的とした取組みに対し、県が、河川環境調査を実施するとともに水質改善策の提言等を行うことで、輪之内町地域協働水質改善協議会が実施する水質改善活動の支援を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 40 | 業務旅費 |
| 需用費 | 29 | 消耗品、燃料費 |
| 役務費 | 15 | 電話代等 |
| 委託料 | 1,402 | 河川環境調査のための委託 |
| 合計 | 1,486 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

・５年間のモデル事業であり、平成28年度をもって終了する。

| 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予算額等 | 855 （実績） | 5,209 （実績） | 1,350 (実績) | 1,463 | 1,486 |

（２）事業主体及びその妥当性

・本事業は、地域が協働して行う河川環境改善の取組みに対する支援であり、輪之内町地域協働水質改善協議会（事務局：輪之内町）が主体的に取り組むことが妥当である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 地域の小河川が抱えている濁り、廃棄物の投棄などの諸問題に対し、地域住民、事業者、輪之内町、関係機関で構成する輪之内町地域水質改善協議会で対策等を検討し、平成28年度までに水質改善を図ること目指している。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質指標 （透視度の達成率） | 38.5％ （H25） | （H ） | （H ） | 100％ （H26） | 100% （H28） | 100％ |
| 水質指標 （BODの達成率） | 53.8％ （H25） | （H ） | （H ） | 92.3％ （H26） | 100% （H28） | 92.3％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 輪之内町地域協働水質改善協議会が６回開催され、水質改善対策に関する提案及び技術的助言を実施。 水質浄化対策の効果を評価するため、町内河川の水質調査を実施

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 河川水質調査の結果、透視度(※１)100％、ＢＯＤ(※２)92.3％の達成率であることが判明した。 ※１ 透視度30cm以上の測定地点割合を指す。 ※２ 水中の有機物による汚濁の程度を示すもので、数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示す。ここではＢＯＤ5.0mg/L以下の測定地点割合を指す。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・県内の主要河川（69水域）の環境基準点において、代表的な水質汚濁の指標であるBODの環境基準達成率は、近年概ね100％であるが、地域においてはミズワタの発生、濁りなどの河川の諸問題が発生している事例がある。 ・これらの事例においては、水質汚濁防止法による排水規制だけでは、河川環境が改善しないことがあり、地域の住民、事業者、行政機関等の協働による河川環境改善の方策が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ・平成26年度の水質調査結果において、透視度は目標値を達成し、BODは目標値の92.3％達成している。 ・環境保全活動への参加者数は増加しており、目標値を達成している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ・地域住民、事業者、町及び関係機関で構成する地域協働水質改善協議会の運営、地域の合意形成については町が、水質検査の実施、改善計画の策定等の専門的分野については県が事業実施することで効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 輪之内町内を流れる大榑川流域の河川環境の問題は、特定の事業場排水によるものでないことから、地域全体における取組が不可欠である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ５年間のモデル事業であり、平成28年度をもって終了する。