予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 新福祉友愛プール施設整備事業費 （グリーンニューディール基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail： c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        1,203,907千円（前年度予算額：602,898千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | 繰入金 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 602,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,100 | 150,798 |
| 要求額 | 1,203,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,414 | 881,300 | 294,193 |
| 1月29日時点 査定額 | 1,203,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,414 | 881,300 | 294,193 |
| 決定額 | 1,203,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,414 | 881,300 | 294,193 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・　障がい者のスポーツを通じた社会参加の推進や体力の向上、競技力の向上を図ることを目的として、岐阜市鷺山地内に整備する新福祉友愛プールに係る工事請負費、工事監理費、事務費、手数料を計上する。

（２）事業内容

・　新福祉友愛プール（仮称）整備工事

新福祉友愛プール（仮称）整備のため、平成２７年度からの２カ年事業による最終年度の整備を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 20 |  |
| 需用費 | 393 | 消耗品費343、燃料費50 |
| 役務費 | 774 | 手数料474、通信運搬費300 |
| 委託料 | 8,837 | 工事監理費 |
| 工事請負費 | 1,193,883 |  |
| 合計 | 1,203,907 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想

◆岐阜県福祉友愛プールの再整備

・障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進するための拠点として

整備

第２期岐阜県障がい者支援プラン

４　障がい者スポーツ、芸術・文化活動等の充実

- 障がい者スポーツの振興

○障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進するための拠点と

して岐阜県福祉友愛プールの再整備を推進します。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 新福祉友愛プールを平成２８年度中に整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・工事請負費、手数料、事務費の要求であり、指標の設定は困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 本体工事に着手

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 本体工事に着手した。工事開始に当たっては、騒音や振動等の影響が見込まれる地元自治会や近隣の学校及び関係施設へ丁寧な説明を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ぎふ清流大会後の気運の高まりを受けるとともに、身体障害者更生相談所解体予定地の有効活用として、障がい者用プールである新福祉友愛プールを整備し、障がい者のスポーツを通じた社会参加の推進、リハビリテーションの促進や体力の向上、競技力の向上を図るとともに、障がいのある方と障がいのない方のふれあいの場の拡大を図る必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 利用者の利便性を高める施設となるよう努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２８年度までの経費となる。