予算要求資料

平成２８年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：児童保護費

事業名 新鷺山県職員・教職員アパート解体工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課　家庭支援係

電話番号：058-272-1111（内2639）

E-mail： c11217@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　164,592千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 164,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,400 | 41,192 |
| 決定額 | 164,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,400 | 41,192 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜市鷺山地区は、希望が丘学園等の再整備や障がい者総合相談センターの

開設、障がい者用プール等の建設など、医療、福祉、教育、スポーツが一体となった県の障がい者福祉施策の拠点として再整備を進めている。

・「中央子ども相談センター」を同地区に移転整備し、鷺山地区を障がい福祉

分野・児童福祉分野が連携した総合的かつ効果的な福祉施策の拠点ゾーンと

して機能を強化することで、利用者の多様なニーズに応えていく。

（２）事業内容

・鷺山県職員・教職員アパートの解体工事を行う。

【施設概要】

①鷺山第1県職員アパート

建築年月　昭和44年5月（築45年）

構　　造　鉄筋コンクリート4階建て

面　　積　建築面積331.62㎡、延床面積1,326.49㎡

②鷺山第2県職員アパート

建築年月　昭和49年3月（築40年）

構　　造　鉄筋コンクリート4階建て

面　　積　建築面積335.52㎡、延床面積1,342.08㎡

③鷺山第2教職員アパート

建築年月　昭和44年2月（築45年）

構　　造　鉄筋コンクリート4階建て

面　　積　建築面積330.48㎡、延床面積1,326.49㎡

（３）県負担・補助率の考え方

・県　10/10

現鷺山県職員・教職員アパートの敷地は、新中央子ども相談センターの用地とすることを計画しており、建設事業遂行のために解体撤去が必要となるため、県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 2,204 | 解体工事監理委託 |
| 工事請負費 | 160,554 | 解体工事 |
| 廃棄物処理費 | 1,512 | 廃棄物処理費 |
| 事務費 | 322 | 工事事務費 |
| 合計 | 164,592 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 鷺山県職員・教職員アパートを解体し、「中央子ども相談センター」の移転整備のための用地として有効活用を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鷺山県職員・教職員アパート（既存棟数） | 3棟 （H27） | 3棟 （H25） | 3棟 （H26） | 3棟 （H27） | 0棟 （H28） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 中央子ども相談センターの移転整備により、鷺山地区を障がい福祉分野・児童福祉分野が連携した総合的かつ効果的な福祉施策の拠点ゾーンとして機能を強化することを目的としており、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 解体工事の実施にあたっては、周辺住民の住環境への影響に配慮した安全な工事に努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成27年度に実施設計を行っている。周辺住民へ配慮したうえで、平成28年度に解体工事を実施する。