別添様式１

予算要求資料

平成２８年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　　項：商工費　　目：工業研究費

事業名 新工業技術研究所屋上防水及び庇改修工事

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　工業技術研究所　管理調整係　　電話番号：0575-22-0147

E-mail：c23112@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　37,099千円（前年度予算額：　0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 37,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,099 |
| 決定額 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・工業技術研究所本館は昭和44年に、共同研究棟は昭和56年に整備され、それ以降大規模な改修工事は行われてこなかった。

・経年劣化により雨水が屋上から浸透した結果、各所で庇の塗装面が剥がれ、一部はコンクリート片が落下し危険な状態である。

・このため、平成26年度当初予算に改修工事経費を計上したが、平成26年９月に行った工事入札が不落となり、関係部署と協議の結果、平成28年度に予定されている本館の耐震補強工事に合わせて行うことで仮設経費等の節減が可能となることから、不執行とした。

・平成28年度に計画どおり本館の耐震補強工事が行われる予定であることから、本館及び共同研究棟の防水改修工事、庇改修工事を併せて行いたい。

・なお、工事にかかる実施設計については、平成26年度に完了している。

（２）事業内容

・本館及び共同研究棟の屋上防水改修工事

・本館及び共同研究棟の庇改修工事

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設であり県が行う必要がある。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 36,914 | 屋上防水改修工事及び庇改修工事に要する経費 |
| 事務費 | 185 |  |
| 合計 | 37,099 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 経年劣化により雨水が屋上から浸透した結果、各所で庇の塗装面が剥がれ 、一部はコンクリート片が落下し危険な状態である。 そのため平成２８年度の早期に施工したい。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

普段の研究所における研究開発業務と異なり、庁舎の維持管理業務にあたるため指標の設置は困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 経年劣化により雨水が屋上から浸透した結果、各所で庇の塗装面 が剥がれ、一部はコンクリート片が落下し危険な状態なため。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 庁舎メンテナンスの技術面において専門的知識が必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 普段から適正な庁舎の維持管理に努め、より長く財産の維持を行う。