予算要求資料

平成28年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農村教育推進費

事業名 岐阜県就農支援センター整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農業経営課　担い手対策室　就農研修係　電話番号：0584-53-0175

E-mail：c11419@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　53,064千円（前年度予算額：　　　0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 53,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,064 |
| 決定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・農業者の高齢化が進み、担い手が減少する中、新規就農者や雇用就農者など、多様な担い手の育成が喫緊の課題となっている。

・県では「ぎふ農業・農村基本計画」に基づき、農業大学校での担い手育成をはじめ、各種研修制度などにより、新規就農者の育成を進めている。

・平成26年度からは、生産実習を主体とした実践的かつ長期な研修を行う場として、海津市内に「岐阜県就農支援センター」を開設し、冬春トマトの新規就農者の確保に取り組んできているところである。

・岐阜県就農支援センターは、農業技術センター南濃試験地跡地に開設されたが、老朽化した設備・施設等を引き継いでおり、事業を円滑に進めるためにもこれらを整備する必要がある。

（２）事業内容

岐阜県就農支援センターの事業を円滑に進めるため、未整備敷地の舗装、老朽化している倉庫等の撤去と倉庫の建設、案内表示板等を整備する。

（３）県負担・補助率の考え方

・国庫補助：なし

・県負担：全額県費

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 50,567 | 外構工事、構造物撤去、倉庫建設、案内表示板設置等 |
| 備品購入費 | 1,370 | ソファー、テーブル等 |
| 需用費 | 500 | 消耗品費 |
| 賃借料 | 627 | 仮設テント、仮設トイレ等 |
| 合計 | 53,064 |  |

決定額の考え方 既定経費で対応することとし、計上を見送ります。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・「ぎふ農業・農村基本計画」の基本方針の一つ「多様な担い手の育成・確保」に「意欲ある新規就農者の育成・確保」を位置づけている。

（２）後年度の財政負担（供用開始後の施設管理費）

・平成28年度（平年ベース）　0千円

（３）事業主体及びその妥当性

・新規就農者の育成には、行政、関係機関、生産者団体が一体となった支援

が必要であり、そのモデルとするため県が開設したのが岐阜県就農支援セ

ンターである。

・当該事業は県が開設した施設の整備を行うものであることから、県が事業

主体になることは妥当である。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成28年度に岐阜県就農支援センターの未整備敷地等の整備を行い、毎年4名の新規就農者を育成できるよう施設を整える。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬春トマトの新規就農者（人） | 0 （H25） | （H ） | （H ） | 0 （H26） | 4 （H28） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

（前年度の取組）

（前年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 新規就農者の育成・確保は、県農政の重点課題である。その課題解決の方策の一つとして岐阜県就農支援センターが開設され、実際、平成26年度研修生（第一期生）4名が平成27年度に就農している。今後事業を円滑に運営し、確実に毎年4名の新規就農者を育成していくためにも、老朽化した設備・施設等の整備は必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 研修者の就農に向け、行政・関係機関・生産者団体等による支援が必要である。このため、研修開始時から就農に向けた準備を関係者が一丸となって支援していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 研修施設で新規就農者の育成を図ることで農業の維持・発展が可能となることから、今後も継続して取り組む必要がある。