予算要求資料

別紙２－１

平成２８年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 施設整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　岐阜県立森林文化アカデミー　総務課　電話番号：0575-35-2525

E-mail：c21907@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　４９，７３９　千円（前年度予算額：２６，４００ 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 |
| 要求額 | 49,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,739 |
| 1月29日時点 査定額 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 |
| 決定額 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

・森林文化アカデミーの施設は、森林の学校に相応しく木材で造られている

が、築後15年を経過し老朽化が著しい。

・特に、常に雨にさらされる、屋根等のない場所の腐朽が著しい。

・また本学の敷地は門柵塀が無く、構内道路は一般地域住民が自由に通行することができるなど地域に開かれた施設である。学生はもとより地域住民に対しても施設破損による事故発生の危険を防止するため、修繕が必要。

・県有施設の長寿命化を図るべく、中長期保全計画により空調設備を更改する。

- 事業内容

・施設の腐朽状況、利用状況等により判断した修繕計画により、平成26年

度から3年間で集中的に修繕を実施する。

・コミュニティデッキ通路改修

・中長期保全計画により施設改修を行う。※3年計画に含まれない

・マルチメディア棟空調設備更改

・全体事業費　　90,000千円程度（うち平成28年度　20,579千円）

・修繕計画

平成26年度　　アカデミーセンター棟防火壁修繕等

平成27年度　　森の情報センター他デッキ修繕等

平成28年度　　コミュニティステージ修繕等

- 県負担・補助率の考え方

県公共施設修繕のため、県において全額負担することが妥当

- 類似事業の有無

・県有施設修繕費（総務部管財課）

単発的な比較的小規模な修繕を想定しているもので、計画的に行う修繕は各部において対応する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 1,442 | 修繕工事設計の委託、廃材処理委託 |
| 工事請負費 | 47,882 | 修繕工事費 |
| 原材料費 | 415 | 敷地内にある歩道の枕木、駐車場用砕石 |
| 合計 | 49,739 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方 マルチメディア棟空調設備の更改については、緊急性を要していないことから、計上を見送ります。

決定額の考え方 マルチメディア棟空調設備の更改については、緊急性を要していないことから、計上を見送ります。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

３ヶ年計画で実施予定であった大規模修繕のうち、施設の在り方を検討する上で施設自体の構造も変更しなければならない施設改修は、その結果を受けてから行うものとする。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・平成26年度から平成28年度までの３カ年で、森林文化アカデミー建物・施設の腐朽部分を修繕する。また、県有施設中長期保全計画により施設改修を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・既存建物・施設を修繕するものであり、数値的な指標を設けることは困難。

（前年度の取組）

・森の情報センター、森の工房デッキ張替え ・アトリエ前デッキ張替え ・センター玄関前デッキ改修

（前年度の成果）

・デッキ、根太の腐食による踏み抜き危険が回避されるなど、老朽化による危険個所を修繕した。 今後も危険個所を修繕し、安心・安全な施設管理を目指す。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | アカデミー学生の他、生涯学習、短期技術研修で多くの一般県民なども利用する施設であり、安心安全に学習・研修を受けていただくために、腐朽した建物・施設を修繕する必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 老朽化による危険個所を集中的に修繕している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 修繕は今後の維持管理について考慮した工法を検討している。 |

（今後の課題）

建築後14年を経過し、建物・附随施設の更新時期（耐用年数を超えている）のため、順次修理・更新等の対応が必要。 大規模修繕に至る前に、日常のこまめな維持補修を行うことでトータルコストの削減を図ることが期待できるので、必要な経費の適切な配分が求められる。

（次年度の方向性）

森林文化アカデミーは県の森林技術者育成機関として、森林技術者が高齢化する中で重要性を増している。このため、アカデミー施設の延命、安全化を図るべく施設修繕整備を進める。