（別紙１）

予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：土木費　項：住宅費　　目：住宅総務費

事業名 旧モデル住宅解体撤去費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　公共建築住宅課　　住宅企画係　電話番号：058-272-1111（内3657）

E-mail： c11659@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　 3,640千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640 |
| 決定額 | 3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

個人の価値観や人生観など変化の兆しから、県が過去に提唱した「みどりの健康住宅」構想に基づき、平成１２年度に関市板取にモデルハウスを建設（住宅２棟、倉庫１棟）。

「みどりの健康住宅」の関連事業は既に終了しており、住宅は平成26年４月に用途を廃止し、普通財産として関市に無償貸付をし、現在は、同市が移住体験用施設として活用している。（維持管理費、土地賃借料は関市が負担）

本年11月に同市が目的に沿った利用ニーズが殆どないこと及び築15年を経過し、屋根や水回り設備の劣化等により、建物の維持管理コストが大きくなる恐れがあるとの判断から、平成27年度末をもって、当該施設を利用しないことを決定し、県との契約を解除したい旨の申出あり。

なお、同住宅の底地は、同市が土地所有者（個人）から借り受けているものであり、同市は、平成28年度末までに底地を土地所有者へ返還する方針を決定している。

なお、土地所有者と県で土地賃借契約を締結し、施設の新たな使用者を募集する手段も考えられるが、用途廃止をしている中、老朽化も激しいことから、補修・管理をしてまで事業等を実施するほどの妥当性はない。

ついては、施設を所有する県として、同市が所有者へ土地を返還するため建物の解体・整地等を行う必要がある。

（２）事業内容

○モデル住宅等（住宅２棟、倉庫１棟）の解体撤去費、用地整地費

3,010千円

・施設概要 1）建設年度：平成12年度（耐用年数18年度 経過年数15年度） 2）代表所在地：関市板取向イ4927番地1 3）住宅概要：木造２階建１棟（延面積 59.61㎡） 木造平屋建１棟 （延面積 29.81㎡） 木造倉庫１棟 （延面積 3.31㎡） 4）取得価額：23,000,000円 5）評価額： 1,390,840円（H27.10.1現在）

○浄化槽の清掃費　　110千円

・小型浄化槽の消毒費

○解体設計委託費　　520千円

・モデル住宅解体設計仕様書の委託費

（３）県負担・補助率の考え方

・解体等期間となるH28年度の土地使用料等の維持管理費は関市が負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 3,010 | モデル住宅解体撤去費、用地整備費 |
| 委託料 | 520 | 解体設計仕様書作成委託費 |
| 役務費 | 110 | 浄化槽の清掃費 |
| 合計 | 3,640 |  |

決定額の考え方

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「みどりの健康住宅」モデル住宅を平成28年度末までに解体撤去し、用地を整地する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

モデル住宅の解体撤去事業であり、指標を設定することができない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 関市への移住促進を図るため、希望者によるモデル住宅の体験利用 使用実績－H26年度 ４組 （参考）H27年度 ２組

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 関市の山村地区における定住や週末利用等の田舎暮らしの体験利用をしてもらうことにより、山村と都市との交流による活性化に繋げることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 用途廃止をしている中、老朽化も激しいことから、補修・管理をしてまで事業等を実施するほどの妥当性はない。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか モデル住宅の解体撤去及び関市による敷地所有者への土地返還をもって事業終了